附件

第二轮中央生态环境保护督察第六十三项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮中央生态环境保护督察第六十三项整改任务：部分小流域治理水平不高。小流域整治工作总体相对滞后，部分小流域水环境质量改善不明显，2021年1月至8月，全省13个水质未达到优良的国控断面均为小流域。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、遂宁市、内江市、达州市、眉山市、资阳市党委和人民政府 |
| 整改目标 | 加快推进小流域水污染防治工作，到2023年底，确保13个国控断面全部达到水质考核目标要求。 |
| 整改措施 | 1．2021年12月，遂宁市琼江大安国控断面水质已达到优良标准。 2．2022年3月底前，编制印发12个国控断面达标实施方案。 3．2022年12月底前，自贡市釜溪河宋渡大桥，资阳市龙台河两河、索溪河谢家桥、蟠龙河元坝子4个国控断面水质达到优良标准。 4．2023年12月底前，成都市阳化河红日大桥，泸州市大陆溪四明水厂，德阳市富顺河碾子湾村，内江市龙市河九曲河，内江、眉山市共同考核的越溪河于佳乡黄龙桥，达州市平滩河牛角滩，资阳市姚市河白沙、小濛溪河资安桥8个国控断面水质达到优良标准。 |
| 整改主要工作 及成效 | 1．2021-2024年，遂宁市琼江大安断面年均水质均达到地表水III类。 2．相关9市已编制印发13个国控断面达标实施方案。遂宁市安居区编制印发了《琼江大安出川断面水质达标工作实施方案》；自贡市已出台《自贡市宋渡大桥国控断面水质达标攻坚方案》；资阳市安岳县已编制印发姚市河白沙、龙台河两河、小濛溪河资安桥等3个国控断面水质达标实施方案，乐至县印发《乐至县重点流域水质达标攻坚行动方案（2022-2023年）》，制定索溪河、蟠龙河达标措施；成都市印发实施《成都市阳化河流域水质限期达标方案》；泸州市印发了《关于切实做好2022年大陆溪四明水厂断面水质达标工作的通知》；德阳市组织实施了《中江县富顺河（清溪河）流域水体达标方案》；内江市隆昌市印发了《隆昌市2022年水环境全流域治理方案》，制定九曲河国控断面水质达标措施；眉山市印发了《越溪河（仁寿段）水质达标攻坚方案》，内江市威远县印发了《越溪河黄龙桥断面2022年度水质达标攻坚方案》；达州市印发《2022年大竹县平滩河牛角滩断面水质达标攻坚方案》。 3．2022-2024年宋渡大桥、龙台河两河、索溪河谢家桥、蟠龙河元坝子4个国控断面年均水质均达到地表水III类。 4．2023-2024年阳化河红日大桥、大陆溪四明水厂、富顺河碾子湾村、龙市河九曲河、越溪河于佳乡黄龙桥、平滩河牛角滩、姚市河白沙、小濛溪河资安桥8个国控断面年均水质均达到地表水III类标准。 |