第二轮中央生态环境保护督察第二十七项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 凉山州尾矿库环境问题也较为突出。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 凉山州委、州政府 |
| 整改目标 | 完成凉山州尾矿库环境问题排查整治，降低环境风险隐患。 |
| 整改措施 | 1．2022年2月底前，完成全州尾矿库环境问题排查，并建立问题清单。 2．2022年4月底前，针对排查发现问题，修订完善尾矿库“一库一策”污染防治方案。 3．2022年12月底前，完成排查发现问题整治。 |
| 整改主要工作 及成效 | - 1.已完成尾矿库环境问题排查，并建立了需整改的尾矿库清单。 - 2.针对发现的问题，已完成了尾矿库污染防治方案或风险评估报告的修订。 3.已完成排查发现的尾矿库环境问题整治。 |