第二轮中央生态环境保护督察第二十五项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 攀枝花钢铁集团公司擅自将洗选尾矿排入不具备接纳条件的牛场坪尾矿库。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 攀枝花市委、市政府 |
| 整改目标 | 完成牛场坪尾矿库渗滤液收集设施建设。 |
| 整改措施 | 1.2021年12月，已完成牛场坪尾矿库渗滤液收集设施建设方案编制，并通过专家评审。 2.2022年12月底前，完成牛场坪尾矿库渗滤液收集设施建设。 3.2024年6月底前，完成中沟湾尾矿库建设。 |
| 整改主要工作 及成效 | - 1.攀枝花丰源矿业有限公司完成牛场坪尾矿库渗滤液收集设施建设方案编制，并通过专家评审。 - 2.2022年5月，攀枝花丰源矿业有限公司完成牛场坪尾矿库渗滤液收集设施建设。 - 3.2024年2月，完成了中沟湾尾矿库建设，并通过了工程质量验收。 |